|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավելված 3 | |
| Երևան քաղաքում լուսաազդանշանների պահպանման ծառայություններ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հազար դրամ | |
| հ/հ | Ծառայությունների տեսակներ | Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրերով նախատեսված | | | 2018 թվականին փաստացի կատարված | | | 2019 թվականին փաստացի կատարված | | | 2018 և 2019 թվականներին փաստացի կատարվածթթ. փաստացի ծառայությունները | | |
| Քանակը (հատ) | Միավորի գինը | Գումար | Քանակը (հատ) | Միավորի գինը | Գումար | Քանակը (հատ) | Միավորի գինը | Գումար | Քանակը (հատ) | Կատարո-ղական  (%) | Գումար |
| 1 | Արդիականացման նպատակով առկա տրանսպորտային լուսացույցի տեղադրում առկա կոնսուլի կամ ճոպանի վրա | 400 | 62.0 | 24,800.0 | 90 | 62.0 | 5,580.0 | 11 | 62.0 | 682.0 | 101 | 25% | 6,262.0 |
| 2 | Արդիականացման նպատակով նոր տրանսպորտային լուսացույցերի տեղադրում առկա կոնսուլի, ճոպանի կամ կանգնակի վրա | 160 | 439.0 | 70,240.0 | 57 | 439.0 | 25,023.0 | 39 | 439.0 | 17,121.0 | 96 | 60% | 42,144.0 |
| 3 | Արդիականացման նպատակով նոր հետիոտնային լուսացույցի տեղադրում առկա կանգնակի վրա | 80 | 350.0 | 28,000.0 | 44 | 350.0 | 15,400.0 | 32 | 350.0 | 11,200.0 | 76 | 95% | 26,600.0 |
| 4 | Արդիականացման նպատակով յուսացույցային կանգնակի պատրաստում և տեղադրում | 160 | 72.0 | 11,520.0 | 29 | 72.0 | 2,088.0 | 24 | 72.0 | 1,728.0 | 53 | 33% | 3,816.0 |
| 5 | Արդիականացման նպատակով 8մմ-անոց ճոպանի մոնտաժում ամրացնող դետալներով | 100 | 84.0 | 8,400.0 | 16 | 84.0 | 1,344.0 | 11 | 84.0 | 924.0 | 27 | 27% | 2,268.0 |
| 6 | Արդիականացման նպատակով կոնսուլի պատրաստում և տեղադրում | 100 | 495.0 | 49,500.0 | 33 | 495.0 | 16,335.0 | 11 | 495.0 | 5,445.0 | 44 | 44% | 21,780.0 |
| 7 | Լուսացույցային օբյեկտների կոորդինացում | 60 | 920.0 | 55,200.0 | 12 | 920.0 | 11,040.0 | 5 | 920.0 | 4,600.0 | 17 | 28% | 15,640.0 |
| 8 | Լուսացույցային օբյեկտների սպասարկում, պահպանում, շահագործում և վթարավերականգնում | 255 | 774.0 | 197,370.0 | 249 | 602.0 | 149,898.0 | 249/69 |  | 181,116.0 |  |  | 331,014.0 |
|  | **Ընդամենը** |  |  | **445,030.0** |  |  | **226,708.0** |  |  | **222,816.0** |  |  | **449,524.0** |